|  | สรุปองค์ความรู้ของกอง.....วิทยาการ........แผนก....วิทยาการ................ หมวดงาน........................................................ |  |  |  |  | ๑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานกระบวนหลักของกรมช่างโยธาทหารเรือ (Core Process Work Manual) |  | ผู้จัดทำ |  | น.ท.อุทัย กรรณแก้ว |  |  |
|  |  | วันที่นำเสนอ |  | ๒๕ เม.ย.๖๑ |  |  |
| วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อถ่ายทอดขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานกระบวนหลักของกรมช่างโยธาทหารเรือ (Core Process Work Manual) ตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ทร. ให้กำลังพลของ ชย.ทร. และผู้สนใจได้รับทราบ ๒. เพื่อผู้ที่ต้องปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักของกรมช่างโยธาทหารเรือ สามารถนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาเป็นมาตรฐานการปฏิบัติต่อไป บทสรุปองค์ความรู้ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานกระบวนหลักของ ชย.ทร. (Core Process Work Manual) ตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ทร. เพื่อมุ่งเน้นให้กำลังพล ชย.ทร. สามารถนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพในแต่ละกระบวนการย่อย (KPI In Process) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ ชย.ทร. (Vision) โดยจะต้องดำเนินให้ครบแนวทาง PDCA ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ ๑. การกำหนดคู่มือปฏิบัติงานกระบวนหลักของ ชย.ทร. พิจารณาการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานกระบวนหลัก ลำดับ; ภารกิจ/พันธกิจ; Output (ผลผลิต/บริการ); Process; ผู้รับผิดชอบ. ๑.; มีหน้าที่จัดหา ก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์สายช่างโยธา หรืองานเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและ ทร. สั่งการ; ๑.ส่งกำลังพัสดุสาย ชย.; CP1 กระบวนการสนับสนุนพัสดุสาย ชย.; CP1.1 กระบวนการกำหนดความต้องการ CP1.2 กระบวนการจัดหา CP1.3 กระบวนการเก็บรักษา CP1.4 กระบวนการแจกจ่าย CP1.5 กระบวนการจำหน่าย; กผค.ชย.ทร. กงย.ฯ กงค.ฯ กงฟ.ฯ กพสด.ฯ นธน.ฯ กพสด.ฯกผค.ฯ. ๒.สร้างพัสดุสาย ชย.; CP2 กระบวนการสร้าง พัสดุสาย ชย.; CP2.1 กระบวนการวางแผน CP2.2 กระบวนการออกแบบ CP2.3 กระบวนการจัดจ้าง CP2.4 กระบวนการบริหารสัญญา CP2.5 กระบวนการส่งมอบ; กผค.ชย.ทร. กอบ.ชย.ทร. กพสด.ฯ นธน.ฯ กงช.ชย.ทร. คกก.ตรวจการจ้าง. ๓.ซ่อม ดัดแปลง แก้ไขพัสดุสาย ชย.; CP3 กระบวนการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย.; CP3.1 กระบวนการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย. ตามแผน; CP 3.1.1 กระบวนการสำรวจ CP 3.1.2 การดำเนินการ CP 3.1.3 การควบคุมคุณภาพ; กผค.ฯกอบ.ฯ กพสด.ฯ นธน.ฯ กงช.ฯ คกก.ตรวจการจ้าง. CP3.2 กระบวนการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย. ฉุกเฉิน; CP 3.2.1 กระบวนการสำรวจ CP 3.2.2 การดำเนินการ CP 3.2.3 การควบคุมคุณภาพ; กผค.ฯ กอบ.ฯ กงย.ฯ กงค.ฯ กงฟ.ฯ กพสดงฯ กงช.ฯ. ๔. ตกแต่งสถานที่; CP4 กระบวนการจัดสถานที่; CP4.1 กระบวนการเสนอความต้องการจัดสถานที่ CP4.2 กระบวนการจัดหาพัสดุ CP4.3 กระบวนการดำเนินงาน CP4.4 กระบวนการควบคุมคุณภาพ; กงช.ชย.ทร. กงย.ฯ กงค.ฯ กงฟ.ฯ กพสด.ฯ นธน. ฯ. ๒.; การฝึก ศึกษา อบรม การวิจัยและพัฒนางาน สายช่างโยธา; ๕.การพัฒนากำลังพลสาย ชย.; CP5 กระบวนการพัฒนากำลังพล สาย ชย.; CP5.1 กระบวนการฝึกอบรมตามแนวทางการรับราชการ; CP5.1.1 อบรมหลักสูตร อาชีพเลื่อนฐานะ จ.อ.และ พ.จ.อ. CP5.1.2 การพัฒนากำลังพล ระดับ หน.แผนก พรรคพิเศษเหล่ายุทธโยธา; กผค.ชย.ทร. บก.กพ.ชย.ทร. กวก.ชย.ทร. กง.บก.ชย.ทร.. CP5.2 กระบวนการเพิ่มพูนความรู้ให้กับกำลังพล; CP5.2.1 การจัดสัมมนา อบรม บรรยายพิเศษ ตามที่ ชย.ทร.จัดขึ้นตามโครงการ หรือนอกโครงการ CP5.2.2 การส่งกำลังพลไปอบรมในสถานศึกษาในประเทศนอก ทร.; กผค.ชย.ทร. บก.กพ.ชย.ทร. กวก.ชย.ทร. กง.บก.ชย.ทร.. ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core Process) ของ ชย.ทร. ๒. จัดทำกระบวนการย่อย (Work Flow) แต่ละกระบวนการโดยหาข้อมูลจากผู้รับผิดชอบแต่ละ นขต.ชย.ทร. ตามตารางที่ ๑ จากข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร บันทึกข้อความ สื่อสารสนเทศ หรือการสัมภาษณ์ ฯลฯ แล้วเรียบเรียงข้อมูลเนื้อหาตามตารางต่อไปนี้ โดยจัดทำให้ครบถ้วนทุกกระบวนการย่อยแล้วนำมารวมเป็นกระบวนการหลักให้ครบทั้ง ๕ กระบวนการ ลำดับ; ผังกระบวนการ; รายละเอียดงาน; ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ; ๒ ผู้รับผิดชอบ. ค่าเป้าหมาย; ตัวชี้วัด (KPI). ๑; กระบวนการวางแผน การสร้างพัสดุสาย ชย. A; - กผค.ชย.ทร. กำหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ตรงกับความต้องการของหน่วย -กผค.ชย.ทร.ขออนุมัติ แบบ ตำบลที่ และประมาณการ ต่อ ทร. (ผ่าน กบ.ทร.); - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐; -ร้อยละความสำเร็จของการวางแผนให้เป็นไปตามที่ ทร.กำหนดกรอบเวลา - ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการวางแผน - ร้อยละความสำเร็จของการวางแผนตรงตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้ - ร้อยละของหน่วยที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่าการวางแผนมีมาตรฐานในการดำเนินการ; กผค.ชย.ทร.. ๒; กระบวนการออกแบบ ผู้บริหารพิจารณา ก ไม่อนุมัติ อนุมัติ; -กอบ.ชย.ทร.จัดแบบ และประมาณการค่าใช้จ่าย งวดงาน ของการสร้างพัสดุสาย ชย.; - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ ๕ วัน; -ร้อยละความสำเร็จการออกแบบเป็นไปตามแผน - ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการออกแบบ - ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการออกแบบตรงตามความต้องการ -ร้อยละความสำเร็จในการออกแบบเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด พรบ.อาคาร ฯวสท. -จำนวนวันที่ลดลงในการออกแบบ; กอบ.ชย.ทร.. รวมระยะเวลา; ๗๖. ตารางที่ ๒ Work Flow กระบวนการสร้างพัสดุสาย ชย. ๓. นำ Work Flow ที่จัดทำตามข้อ ๒ มาเรียบเรียงให้สอดคล้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) โดยที่ตัวชี้วัดสำคัญจะได้มาจากข้อกำหนดของกระบวนการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และจัดทำเป็นรูปเล่มเสนอ จก.ชย.ทร. เพื่อขออนุมัติรับรองคู่มือปฏิบัติงาน (ชย.ทร. ได้ดำเนินการปรับปรุงมาแล้ว ๓ ฉบับ ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งข้อมูลต่างๆ นั้น ได้รับผลผลิตมาจากการจัดสัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารประจำปี งป.๖๑ ) จากนั้นเรียบเรียงข้อมูลเนื้อหาตามตารางต่อไปนี้ ลำดับ; ขั้นตอนกระบวนงาน; มาตรฐานเวลา (วันทำการ); ข้อกำหนด ของกระบวนการ (กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ); ผู้รับผิดชอบ. ๑; กระบวนการวางแผน การสร้างพัสดุสาย ชย. A; ต.ค. ๑๕; -ระเบียบทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑ -พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐; Dare to Change Vision เป็นเลิศในการบริหารจัดการและการให้บริการงานช่างโยธา กผค.ชย.ทร.. ๒; กระบวนการออกแบบ ผู้บริหารพิจารณา อนุมัติ ไม่อนุมัติ ก; ๖๑; -กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด -พรบ.อาคารฯ - วสท.; กอบ.ชย.ทร.. รวม; ๗๖. ตารางที่ ๓ Work Manual กระบวนการสร้างพัสดุสาย ชย. เมื่อได้รับการอนุมัติคู่มือปฏิบัติงานทั้ง ๕ เล่มแล้ว ให้ กวก.ชย.ทร.ดำเนินการเผยแพร่ลงในเวปไซต์ของ ชย.ทร. และกลุ่มไลน์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้กำลังพล ชย.ทร. และผู้สนใจได้รับทราบ และเตรียมการรับตรวจประเมินผล (Site Visit) ประจำปี จาก อพคบ.ทร. ประโยชน์ที่ได้รับ ๑.มีคู่มือปฏิบัติงานกระบวนหลักของ ชย.ทร. ตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ทร. ให้กำลังพลของ ชย.ทร.สามารถนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาเป็นมาตรฐานการปฏิบัติต่อไป ๒. ให้ผู้บริหารของ ชย.ทร.ใช้เป็นเครื่องมือให้การบริหารจัดการหน่วยงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้ ด้วยการควบคุมตัวชี้วัดในแต่ละในกระบวนการ ๓. ใช้แนวทางให้หน่วยงานภายทั้งในและนอก ทร.ที่ต้องการประสานงานกับ ชย.ทร.ได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานทำให้มีความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานร่วมกัน |
| โครงการการจัดการความรู้ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ ประจำปี งป.๖๑ |  |  | ออกครั้งที่ 1 |  | หน้า ……/……. |  |
| ออกโดย : คณะทำงานการจัดการความรู้ของ ชย.ทร.(ฝ่ายเลขานุการฯ) ประจำปี งป.๖๑ |  |  | เริ่มใช้ |  | วันที่........................... |  |