# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   กงช.ชย.ทร. (แผนกบริหารงานซ่อม โทร. ๕๕๕๘๗)

ที่                                        		      วันที่                  ก.พ. ๕๙

เรื่อง ขออนุมัติใช้แนวทางการประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และการประเมินการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ของ ชย.ทร.

เสนอ  ชย.ทร.

๑. กงช.ชย.ทร. ขออนุมัติใช้แนวทางการประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจการบริหารจัดการงานจ้างก่อสร้าง ของ ชย.ทร. และการประเมินการปฏิบัติงานตามสัญญาก่อสร้างของ ชย.ทร.  รวมทั้งขออนุมัติแบบฟอร์มประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การบริหารจัดการงานจ้างก่อสร้าง ของ ชย.ทร. และแบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติงานตามสัญญาก่อสร้างของ ชย.ทร.

๒. กงช.ชย.ทร. ขอเสนอประกอบการพิจารณา ดังนี้

๒.๑ การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็น CS6 กำหนดให้ ส่วนราชการมีการวัดความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการให้บริการและการดำเนินงานของส่วนราชการ ซึ่งผลการประเมินในการตรวจของ สปช.ทร. ปีที่ผ่านมา ตรวจพบว่า ชย.ทร.มีการวัดความพึงพอใจ แต่ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ไม่มีการวัดความไม่พึงพอใจ นอกจากนั้นยังพบว่า ไม่มีการนำผลการวัดความพึงพอใจไปปรับปรุงแก้ไขการให้บริการและการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น   (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒.๒ การบริหารสัญญาและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการหนึ่งใน CORE PROCESS หลักของ ชย.ทร. แต่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ/ความไม่พอใจของหน่วยที่รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งไม่มีการายงานผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขการให้บริการและการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๓  ดังนั้น กงช.ชย.ทร.จึงเห็นควรจัดให้มีทางการประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และการปฏิบัติงานตามสัญญาก่อสร้างของ ชย.ทร. รวมทั้งควรจัดให้มีการวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน จึงเสนอมาตามข้อ ๑

๒.๓ กงช.ชย.ทร.ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

๒.๓.๑ ได้จัดทำแบบฟอร์มประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การบริหารจัดการงานจ้างก่อสร้าง ของ ชย.ทร. (ปคง.๐๑) ตามที่แนบ

๒.๓.๒ ได้จัดทำแบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติงานตามสัญญาก่อสร้างของ ชย.ทร.  (ปคง.๐๒) ตามที่แนบ

๒.๔ แบบฟอร์มประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การบริหารจัดการงานจ้างก่อสร้าง ของ ชย.ทร. (ปคง.๐๑) ตามข้อ ๒.๓.๑ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวัดความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ของหน่วยเจ้าของงานซึ่งเป็นผู้รับบริการ โดยจะวัดเมื่อ กรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดสุดท้ายและส่งมอบงานให้หน่วย โดยให้กรรมการตรวจรับมอบงานก่อสร้าง/นายทหารส่งกำลังบำรุงของหน่วย เป็นผู้ประเมิน โดยมีแนวทางการปฏิบัติสรุป ดังนี้

๒.๔.๑ เมื่อประเมินผลแล้วเสร็จให้นำส่งที่ กงช.ชย.ทร. เพื่อคำนวณคะแนนประเมินผล และวิเคราะห์แล้วแปรผล ดังนี้  ๘๐% ขึ้นไป ดีมาก ๖๐-๘๐%  ดี  ๔๐-๖๐%  พอใช้  ๒๐-๔๐%  ต่ำ ต้องปรับปรุง  ๐-๒๐%  ต่ำมาก ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน

๒.๔.๒ ให้เจ้าหน้าที่ กงช.ชย.ทร. บันทึกข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หรือบทเรียนที่ได้รับพร้อมแนวทางแก้ไข ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึง ผอ.กงช.ชย.ทร.

๒.๔.๓ ให้ กงช.ชย.ทร. รวบรวมการประเมินผลทุกงาน แล้วรายงานผลการประเมินทุกไตรมาส รายงานต่อ จก.ชย.ทร. พร้อมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อสั่งการต่อไป

๒.๕ แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติงานตามสัญญาก่อสร้างของ ชย.ทร.  (ปคง.๐๒) ตามข้อ ๒.๓.๒ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็น Check List ช่วยให้การปฏิบัติงานตามสัญญาถูกต้องตามแบบรูปและข้อกำหนดในสัญญา ถูกต้องตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด ช่วยให้ผู้ควบคุมงานไม่หลงลืมหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ช่วยให้การตรวจงานของกรรมการตรวจการจ้างง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการประเมินการทำงานของผู้รับจ้างว่าอยู่ในขั้นวิกฤตสมควรแก้ไขโดยเร่งด่วนมากน้อยอย่างไร โดยแบบฟอร์มนี้การประเมิน ๒ ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการประเมินการปฏิบัติงานควบคุมงาน ส่วนที่ ๒ เป็นการประเมินสถานภาพสัญญาโดยรวม โดยผู้ประเมินตามแบบฟอร์มนี้ คือ กรรมการตรวจการจ้าง มีแนวทางการปฏิบัติสรุป ดังนี้

๒.๕.๑ ให้ผู้ควบคุมงานนำแบบฟอร์มนี้ให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างเมื่อมีการตรวจรับมอบงานจ้างก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ของกรมช่างโยธาทหารเรือทุกสัญญาทุกครั้ง เพื่อกรอกแบบฟอร์ม พร้อมกับชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงาน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ได้ที่เว็ปไซด์ ชย.ทร.หัวข้อระบบควบคุมงาน info.navy.mi.th/ncd

๒.๕.๒ ในการตรวจการจ้างงานแต่ละครั้งให้กรรมการประชุมและกรอกแบบฟอร์มโดยลงความเห็นร่วมกันในแต่ละหัวข้อคำถามในแบบฟอร์ม ว่า ผู้ควบคุมงานได้กำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่เพียงใด รวมทั้งให้ลงข้อบกพร่องหรือข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขในช่อง "ข้อแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข"ด้วย

๒.๕.๓ เมื่อกรอกข้อมูลแล้วเสร็จให้แจ้งข้อแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข แก่ผู้ควบคุมงานให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อทราบและปฏิบัติด้วย แล้วให้นำส่งที่ กงช.ชย.ทร. เพื่อคำนวณคะแนนประเมินผล และวิเคราะห์แล้วแปรผล ดังนี้  ๙๐% ขึ้นไป ดีมาก ๘๐-๙๐%  ดี  ๗๐-๘๐%  พอใช้  ต่ำกว่า ๗๐% ต้องปรับปรุง  						๒.๕.๔ ให้เจ้าหน้าที่ กงช.ชย.ทร. บันทึกข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หรือบทเรียนที่ได้รับพร้อมแนวทางแก้ไข ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึง ผอ.กงช.ชย.ทร.

๒.๕.๕ ให้ กงช.ชย.ทร. รวบรวมการประเมินผลทุกงาน แล้วรายงานผลการประเมินทุกไตรมาส รายงานต่อ จก.ชย.ทร. พร้อมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อสั่งการต่อไป

๓. กงช.ชย.ทร. พิจารณาแล้วเห็นว่า แนวทางการประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจการบริหารจัดการงานจ้างก่อสร้าง ของ ชย.ทร. และการประเมินการปฏิบัติงานตามสัญญาก่อสร้างของ ชย.ทร.  ที่ กงช.ชย.ทร.เสนอในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามแนวทางของการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)    หมวด ๓ แล้ว ยังมีส่วนช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานบริหารจัดการงานจ้างก่อสร้าง และการควบคุมงาน ของ ชย.ทร.ให้ดีขึ้น จึงเห็นควรอนุมัติแนวทางการประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจการบริหารจัดการงานจ้างก่อสร้าง ของ ชย.ทร. และการประเมินการปฏิบัติงานตามสัญญาก่อสร้างของ ชย.ทร.  รวมทั้งอนุมัติให้ใช้แบบฟอร์มฯ ตามข้อ ๒.๓  และเพื่อให้มีหลักฐานประกอบการตรวจ PMQA ของ สปช.ทร. เห็นควรให้ กวก.ชย.ทร. นำบันทึกนี้และแบบฟอร์ม บันทึกไว้ในเว็ปไซด์ฐานข้อมูล PMQA หมวด ๓ กลุ่ม CS6 และเพื่อให้เกิดความสะดวกและมีฐานข้อมูลในการประเมินผล เห็นควรให้ กวก.ชย.ทร.จัดทำโปรแกรมระบบประเมินผลตามข้อ ๒.๓ ไว้ในเว็ปไซด์ของ ชย.ทร.(ระบบควบคุมงาน)

๔. เห็นควร

๔.๑  อนุมัติแนวทางการประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจการบริหารจัดการงานจ้างก่อสร้าง ของ ชย.ทร. และการประเมินการปฏิบัติงานตามสัญญาก่อสร้างของ ชย.ทร.  และให้ใช้แบบฟอร์ม ตามข้อ ๒.๓

๔.๒  ให้ กงช.ชย.ทร. กรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และ ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตามแนวทางใน ข้อ ๒.๔ และ ๒.๕

๔.๓  ให้ กวก.ชย.ทร. ดำเนินการตามข้อ ๓.

๔.๔ ให้ กพ.บก.ชย.ทร. (แผนกธุรการ) สำเนาบันทึกนี้ พร้อมผนวก และแบบฟอร์ม แจกจ่ายตามสำเนาส่ง

จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๔.

น.อ.

ผอ.กงช.ชย.ทร.

น.อ.

หน.นฝอ.ชย.ทร.

ก.พ.๕๙

น.อ.

รอง จก.ชย.ทร. (๒)

ก.พ.๕๙

-อนุมัติ

พล.ร.ต.

จก.ชย.ทร.

ก.พ.๕๙

-สำเนาส่ง (พร้อมแบบฟอร์ม)

นขต.ชย.ทร.  กงช.ชย.ทร. (ต้นเรื่อง)

เลขาคณะทำงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๓ (น.ท.จุฑา มุกนพรัตน์)

กรรมการตรวจการจ้าง (รายชื่อตามผนวก)