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ชื่อกระบวนการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย.
หน่วยรับผิดชอบ กองแผนและโครงการ กองออกแบบ กองการพัสดุ กองบริหารงานช่าง กองงานไฟฟ้า กองงานเครื่องกล กองงานโยธา คกก.ตรวจการจ้าง
ข้อกำหนดและตัวชี้วัดสำคัญ  need / ข้อกฎหมาย /ประสิทธิภาพ/คุ้มค่า
๒.กระบวนการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย.
๒.๑กระบวนการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย. ตามแผน
	ลำดับ
	ผังกระบวนการ
	รายละเอียดงาน
	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ค่าเป้าหมาย

	ตัวชี้วัด(KPI)
	

	๑







	
 (
ก
) (
ผู้บริหารพิจารณา
) (
กระบวนการสำรวจ
) (
การ
ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย
.
ตามแผน
) (
อนุมัติ
) (
ไม่อนุมัติ
) (
A
)
	-จัดทำแผนการซ่อม ฯ รวบรวม และพิจารณาคัดเลือกรายการ/งานที่มีความจำเป็นและต้องดำเนินการต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่าน (ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร)   -ตรวจสอบและรวบรวมรายละเอียดของงานแจ้ง กอบ.ชย.ทร.หรือ กงช.ชย.ทร. ดำเนินการจัดทำแบบ และประมาณการ
-จัดหาพัสดุโดยใช้วิธีการจัดซื้อ/จ้าง

	ร้อยละ๘๐




ร้อยละ๘๐




ร้อยละ๘๐






๑ แผน
	-ร้อยละความสำเร็จของการวางแผนการซ่อมฯ ให้เป็นไปตามที่ ทร.กำหนดกรอบเวลา
- ร้อยละความสำเร็จของการวางแผนตรงตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้
- ร้อยละความสำเร็จในการสำรวจเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ คำสั่ง ระเบียบต่าง ๆ หนังสือเวียนของ กวพ
ระเบียบทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง ๒๕๕๑
- จำนวนแผนดำเนินงานที่มีการบูรณาการ
	กผค.ชย.ทร.
กอบ.ชย.ทร.
กงช.ชย.ทร.
จก.ชย.ทร.


	๒
	 (
ก
)

 (
กระบวนการ
ดำเนินการ
)
 (
ไม่อนุมัติ
)
 (
ผู้บริหารพิจารณา
)
 (
อนุมัติ
)

	-ผู้รับจ้าง/กองงานต่าง ๆ ดำเนินการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย. ให้เป็นไปตาม แบบ และรายการที่ กำหนดไว้
-ผู้ควบคุมงาน/กองงานต่าง ๆ.เสนอผล
การซ่อม ดัดแปลง แก้ไขให้ คกก.ตรวจการจ้าง/กงช.ฯ ทราบเพื่อแจ้งให้หน่วยเจ้าของานทราบต่อไป

	ร้อยละ๘๐



ร้อยละ๘๐


ร้อยละ๘๐



ร้อยละ๘๐


ร้อยละ๘๐



	-ร้อยละความสำเร็จการซ่อมฯ เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจในการดำเนินการซ่อมฯ
- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจการซ่อมฯ ตรงตามความต้องการ
- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจการซ่อมฯ ได้อย่างมีมาตรฐาน
-ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการซ่อมฯเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ คำสั่ง ระเบียบต่าง ๆ หนังสือเวียนของ กวพ
ระเบียบทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง ๒๕๕๑ วสท.
	กพสด.ชย.ทร.
กงช.ชย.ทร.
จก.ชย.ทร.

	๓
	 (
ข
) (
ผ่าน
) (
ไม่ผ่าน
) (
ผู้บริหารพิจารณา
) (
กระบวนการควบคุมคุณภาพ
)
	-หน่วยเจ้าของงานทำตรวจสอบการดำเนินงานการซ่อมฯ หากมีข้อแก้ไขให้แจ้ง ผู้รับจ้างฯ/กองงานต่างๆ ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการใช้งาน
-หน่วยเจ้าของงานลงนามปิดงาน
รับมอบพัสดุสาย ชย.ที่ ซ่อม ฯ
-หน่วยเจ้าของงานทำการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ ชย.ทร. กรช.ฯ บันทึก สถิติ และผลการประเมิน สรุปสถิติงานเข้า-ออกและงานแล้วเสร็จ พร้อมผลการประเมินให้ กงช.ชย.ทร.พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข ทุกเดือนทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน
 (
พัสดุสาย ชย.พร้อมใช้งาน
) (
ข
)
	ร้อยละ๘๐



ร้อยละ๘๐








ร้อยละ๘๐



	- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจในคุณภาพการซ่อมฯ
- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการซ่อมฯ ตรงตามความต้องการ




-ร้อยละความสำเร็จคุณภาพการซ่อมฯเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ คำสั่ง ระเบียบต่าง ๆ หนังสือเวียนของ กวพ
ระเบียบทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง ๒๕๕๑ วสท.

	ผู้ควบคุมงาน
กงช.ชย.ทร.
คคก.ตรวจการจ้าง



	
	รวม
	(แล้วแต่รายละเอียดของแต่ละงาน)
	๕๓
	
	














กระบวนการย่อยที่ ๒.๑.๑ กระบวนการสำรวจงานซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย. ตามแผน

	ลำดับ
	ผังกระบวนการ
	รายละเอียดงาน
	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ค่าเป้าหมาย

	ตัวชี้วัด(KPI)
	

	๑







	 (
ก
) (
เสนอแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง
งานซ่อมฯ
) (
กผค.ชย.ทร. จ่ายงานการซ่อม ฯ
 ให้กองออกแบบ 
) (
A
) (
แผ
น
กา
ร
ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข 
พัสดุสาย ชย
.ตามแผน
)
	กผค.ชย.ทร. แจกจ่ายงาน งานซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ให้ กอบ.ชย.ทร. จัดทำแบบ ประมาณการ และงวดงาน
และเสนอแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางเฉพาะงานซ่อม ฯ        ในภาพรวม งานละ ๑ ชุด




	ร้อยละ๘๐







ร้อยละ๘๐




ร้อยละ๘๐




ร้อยละ๘๐





๒ วัน

	-ร้อยละของหน่วยที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่าการซ่อมฯพัสดุสาย ชย.ประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด
-ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการแผนการซ่อมฯ พัสดุสาย ชย. ประจำปี
-ร้อยละจำนวนงานที่จ่ายให้กองงานต่างๆ เทียบกับจำนวนงานในแผนประจำปีทั้งหมด
- จำนวนแผนดำเนินงานที่มีการบูรณาการร้อยละความสำเร็จของการแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง
- จำนวนเวลาที่ลดลงในการเสนอแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลางงานซ่อมฯ
	กผค.ชย.ทร.
กอบ.ชย.ทร.


	๒
	 (
ก
)

 (
กองออกแบบ
จัดทำแบบซ่อมฯ
)


	-กอบ.ชย.ทร.จัดทำแบบประมาณการ งานซ่อม ฯ และงวดงานแล้วเสร็จส่งให้ กผค.ชย.ทร. ตรวจสอบ
- กผค.ชย.ทร. เสนอ ทร.ขออนุมัติแบบและประมาณการ งานกซ่อม ฯ
-กผค.ชย.ทร. เสนอรายงาน ขอความเห็นชอบให้ซ่อม ฯ พัสดุสาย ชย.

	ร้อยละ๘๐



ร้อยละ๘๐






ร้อยละ๘๐

๒ วัน


	-ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแบบซ่อมฯ ประมาณการ และงวดงาน
-ร้อยละความสำเร็จในการออกแบบซ่อมฯเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด พรบ.อาคาร ฯ วสท.และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดทำแบบซ่อมฯ
- จำนวนเวลาที่ลดลงในการจัดทำแบบซ่อมฯเสนอประมาณการ และงวดงาน
	กอบ.ชย.ทร.
กผค.ชย.ทร.


	๓
	 (
ก
) (
กผค.ฯ เสนอรายงาน
ขอความเห็นชอบให้
ซ่อม
 ฯ
และประมาณการ
) (
ร่างบันท
ึก เสนอ ทร. ขออนุมัติแบบ 
 และประมาณการ
)
	ร่างบันทึก เสนอ ทร. ขออนุมัติแบบ 
 และประมาณการ
กผค.ฯ เสนอรายงาน
ขอความเห็นชอบให้ซ่อม ฯ





	ร้อยละ๘๐








๒ วัน





 (
ก
)ร้อยละ๘๐






ร้อยละ๘๐

๒ วัน
	-ร้อยละความสำเร็จในการร่างบันทึก เสนอ ทร. ขออนุมัติแบบซ่อมฯและประมาณการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด พรบ.อาคาร ฯ วสท.และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-จำนวนเวลาที่ลดลงในการการร่างบันทึก เสนอ ทร. ขออนุมัติแบบซ่อมฯ และประมาณการ
-ร้อยละความสำเร็จของการขอความเห็นชอบให้ซ่อมฯเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด วสท.
-ร้อยละความสำเร็จของอนุมัติแผนการซ่อมพัสดุสาย ชย.
-จำนวนเวลาที่ลดลงในการขอความเห็นชอบให้ซ่อมฯ
	กผค.ชย.ทร.

	๔
	
 (
ก
) (
อนุมัติ
) (
ไม่
อนุมัติ
) (
ผู้บริหารพิจารณา
) (
ดำเนินการจัดจ้าง
)
	กพสด.ชย.ทร.ดำเนินการจ้างโดยใช้วิธีการจัดจ้างตามวงเงินที่กำหนด แล้วขออนุมัติสั่งจ้าง เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วส่งเรื่อง ผ.พระธรรมนูญจัดทำสัญญา



	ร้อยละ๘๐



ร้อยละ๘๐


ร้อยละ๘๐
















ร้อยละ๘๐


๕ วัน




	-ร้อยละความสำเร็จการจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด
-ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดจ้าง
 -ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ คำสั่ง ระเบียบต่าง ๆ หนังสือเวียนของ กวพ.







 (
ก
) -ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำสัญญา
 (
สัญญาจ้าง
การ
ซ่อม 
ดัดแปลง แก้ไขพัสดุ
สาย ชย.
)-จำนวนวันที่ลดลงในการจัดทำสัญญา






	กพสด.ชย.ทร.
ผ.พระธรรมนูญ





	
	รวม
	(แล้วแต่รายละเอียดของแต่ละงาน)
	[bookmark: _GoBack]๙๘
	
	


											     
											     ตรวจถูกต้อง
										น.อ.
											(ก้องศักดิ์  ปรีดีคณิต)
											    ผอ.กผค.ชย.ทร.
												 เม.ย.๖๑










กระบวนการย่อยที่ ๒.๑.๒ กระบวนการดำเนินการงานซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย. ตามแผน
	ลำดับ
	ผังกระบวนการ
	รายละเอียดงาน
	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ค่าเป้าหมาย

	ตัวชี้วัด(KPI)
	

	๑
	 (
ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข
ตามสัญญา
) (
อนุมัติ
) (
ผู้ควบคุมงานพิจารณา
) (
สัญญาจ้าง
การซ่อม 
ดัดแปลง แก้ไขพัสดุ
สาย ชย.
) (
ไม่อนุมัติ
) (
C
)
	ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย. ให้เป็นไปตาม แบบ และรายการที่กำหนดไว้



	ร้อยละ ๘๐


ร้อยละ ๘๐


ร้อยละ ๘๐






	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการซ่อมฯ 
-ร้อยละความสำเร็จกาความพึงพอใจการซ่อมฯ ตรงตามความต้องการ
-ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
	ผู้รับจ้าง
กงช.ฯ
กงฟ.ฯ
กงค.ฯ
กงย.ฯ


	๒
	 (
ผู้ควบคุมงานเสนอผล
การซ่อม ดัดแปลง แก้ไข
)
 (
ไม่อนุมัติ
) (
ก
) (
คกก.ตรวจการจ้างพิจารณา
) (
อนุมัติ
)
	ผู้ควบคุมงานเสนอผลการซ่อม ดัดแปลง แก้ไขให้ คกก.ตรวจการจ้าง ฯ ทราบแล้วทำการตรวจการจ้างให้เป็นไปตามสัญญาหรือแบบ และรายการที่จัดทำไว้



	ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐


ร้อยละ ๘๐





	- ร้อยละความสำเร็จของตรวจการซ่อมฯ
-ร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนที่ ทร.กำหนด
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
	ผู้ควบคุมงาน
กงช.ชย.ทร.



	๓
	 (
ก
)

 (
พัสดุสาย ชย.ที่พร้อมใช้งาน
) (
แจ้งผลการดำเนินงานให้หน่วยเจ้าของาน
)
	คกก.ตรวจการจ้างแจ้งผลการดำเนินงานให้หน่วยเจ้าของานทราบ








	ร้อยละ ๘๐




ร้อยละ ๘๐





	-ร้อยละความสำเร็จการแจ้งผลการดำเนินงานให้หน่วยเจ้าของาน
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
	คกก.ตรวจการจ้าง ฯ
หน่วยเจ้าของงาน

	
	รวมระยะเวลา
	(แล้วแต่รายละเอียดของแต่ละงาน)
	๔๙
	
	


											
											    ตรวจถูกต้อง
										น.อ.
											(ก้องเกียรติ  ลึกนุช  )
											  ผอ.กงช.ชย.ทร.
											       มิ.ย.๖๑





กระบวนการย่อยที่ ๒.๑.๓ กระบวนการควบคุมคุณภาพงานซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย. ตามแผน
	ลำดับ
	ผังกระบวนการ
	รายละเอียดงาน
	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ค่าเป้าหมาย

	ตัวชี้วัด(KPI)
	

	๑


	 (
อนุมัติ
) (
ไม่อนุมัติ
) (
ผู้บริหารพิจารณา
) (
หน่วยเจ้าของงานตรวจรับมอบงาน
) (
พัสดุสาย ชย.ที่ซ่อม ฯ แล้ว
) (
D
)
	หน่วยเจ้าของงานทำตรวจรับงานสอบการดำเนินงานหากมีข้อแก้ไขให้แจ้ง ผู้รับจ้างฯ ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญา




	ร้อยละ ๘๐


ร้อยละ ๘๐
	-ร้อยละความสำเร็จการตรวจรับงานของหน่วยเจ้าของงาน
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
	คกก.ตรวจการจ้าง
กงช.ฯ
หน่วยเจ้าของงาน


	๒
	 (
ข
) (
หน่วยเจ้าของงานรับงาน
)
	หน่วยเจ้าของงานลงรับมอบงานซ่อม ฯ พัสดุสาย ชย.

	ร้อยละ ๘๐


ร้อยละ ๘๐

	-ร้อยละความสำเร็จการรับงานของหน่วยเจ้าของงาน
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
	คกก.ตรวจรับงาน
หน่วยเจ้าของงาน



	๓
	 (
ข
) (
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
)
	หน่วยเจ้าของงานทำการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ ชย.ทร.
	ร้อยละ ๘๐



ร้อยละ ๘๐

	-ร้อยละความสำเร็จการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกับหน่วยเจ้าของงาน
-ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการกับหน่วยเจ้าของงาน
	
หน่วยเจ้าของงาน


	๔
	

 (
บันทึก สถิติ และผลการประเมิน
 ในไฟล์ 
EXCEL 
หรือฐานข้อมูล
) (
พัสดุสาย ชย.พร้อมใช้งาน
)
	กงช.ฯ บันทึก สถิติ และผลการประเมิน ในไฟล์ EXCELหรือฐานข้อมูล แส้วสรุปสถิติงานเข้า-ออกและงานแล้วเสร็จ พร้อมผลการประเมินให้ ชย.ทร. พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข 





	ร้อยละ ๘๐



ร้อยละ ๘๐



ร้อยละ ๘๐


	-ร้อยละความสำเร็จการบันทึก สถิติ และผลการประเมิน ในไฟล์ EXCELหรือฐานข้อมูล
-ร้อยละความสำเร็จการส่งผลประเมินให้ ชย.ทร. พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข
-ร้อยละความสำเร็จการซ่อมฯ พัสดุสาย ชย.ให้พร้อมใช้งาน

	กงช.ฯ


	
	รวมระยะเวลา
	(แล้วแต่รายละเอียดของแต่ละงาน)
	๓๐
	
	


											
											    ตรวจถูกต้อง
										น.อ.
											(.ก้องเกียรติ  ลึกนุช)
											  ผอ.กงช.ชย.ทร.
											       เม.ย.๖๑


๒.๒ กระบวนการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย. ฉุกเฉิน

	ลำดับ
	ผังกระบวนการ
	รายละเอียดงาน
	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ค่าเป้าหมาย

	ตัวชี้วัด(KPI)
	

	๑







	 (
จก.ชย.ทร.
) (
กระบวนการสำรวจ
) (
แผนการ
ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย
.ฉุกเฉิน
) (
อนุมัติ
) (
ไม่อนุมัติ
) (
A
)
	-จัดทำแผนการซ่อมฯ รวบรวม และพิจารณาคัดเลือกรายการ/งานที่มีความจำเป็นและต้องดำเนินการ
 -ตรวจสอบและรวบรวมรายละเอียดของงานแจ้งกงช.ฯ ดำเนินการจัดทำแบบ และประมาณการ หรือจัดซื้อพัสดุมาดำเนินการซ่อม ฯ เองโดยพิจารณาจากขีดความสามารถที่มีอยู่
- กผค.ชย.ทร. พิจารณา งบประมาณ

	ร้อยละ๘๐




ร้อยละ๘๐



ร้อยละ๘๐








๑ แผน
	-ร้อยละความสำเร็จของการวางแผนการซ่อมฯ ให้เป็นไปตามที่ ทร.กำหนดกรอบเวลา
- ร้อยละความสำเร็จของการวางแผนตรงตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้
- ร้อยละความสำเร็จในการสำรวจ ตาม ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  หนังสือเวียนของ กวพ. ระเบียบทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง ๒๕๕๑
- จำนวนแผนดำเนินงานที่มีการบูรณาการ
	กผค.ชย.ทร.
กงช.ชย.ทร.



	๒
	 (
B
) (
กระบวนการดำเนินการ
)
 (
ไม่อนุมัติ
)
 (
ผู้บริหารพิจารณา
)
 (
ก
) (
อนุมัติ
)

 (
ก
)
	-ผู้รับจ้าง/กองงานต่าง ๆ ดำเนินการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย. ให้เป็นไปตาม แบบ และรายการที่ กำหนดไว้
-ผู้รับจ้าง/กองงานต่าง ๆ.เสนอผลการซ่อม ดัดแปลง แก้ไขให้ กงช.ฯ ทราบเพื่อแจ้งให้หน่วยเจ้าของานทราบต่อไป

	ร้อยละ๘๐

ร้อยละ๘๐



ร้อยละ๘๐


ร้อยละ๘๐



ร้อยละ๘๐



	-ร้อยละความสำเร็จการซ่อมฯ เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจในการดำเนินการซ่อมฯ
- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจการซ่อมฯ ตรงตามความต้องการ
-ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการซ่อมฯเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง ๒๕๕๑
	กพสด.ชย.ทร.
กงช.ชย.ทร.
จก.ชย.ทร.

	๓
	 (
พัสดุสาย ชย.พร้อมใช้งาน
) (
ผู้บริหารพิจารณา
) (
ไม่ผ่าน
) (
ผ่าน
) (
กระบวนการควบคุมคุณภาพ
) (
B
)
	-หน่วยเจ้าของงานทำตรวจสอบการดำเนินงานจัดสถานที่หากมีข้อแก้ไขให้แจ้ง ผู้รับจ้างฯ/กองงานต่างๆ ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการใช้งาน
-หน่วยเจ้าของงานลงนามปิดงาน
รับมอบพัสดุสาย ชย.ที่ ซ่อม ฯ
-หน่วยเจ้าของงานทำการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ ชย.ทร. กรช.ฯ บันทึก สถิติ และผลการประเมิน สรุปสถิติงานเข้า-ออกและงานแล้วเสร็จ พร้อมผลการประเมินให้ กงช.ชย.ทร.พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข ทุกเดือนทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน
	ร้อยละ๘๐



ร้อยละ๘๐


ร้อยละ๘๐



	- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจในคุณภาพการซ่อมฯ
- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการซ่อมฯ ตรงตามความต้องการ
-ร้อยละความสำเร็จคุณภาพการซ่อมฯเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ คำสั่ง ระเบียบต่าง ๆ หนังสือเวียนของ กวพ
ระเบียบทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง ๒๕๕๑ วสท.
	ผู้ควบคุมงาน
กงช.ชย.ทร.
คคก.ตรวจการจ้าง



	
	รวมระยะเวลา
	(แล้วแต่รายละเอียดของแต่ละงาน)
	๒๐
	
	



											    ตรวจถูกต้อง
										น.อ.
											(.ก้องเกียรติ  ลึกนุช)
											  ผอ.กงช.ชย.ทร.
											       เม.ย.๖๑
กระบวนการย่อยที่ ๒.๒.๑ กระบวนการสำรวจงานซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย. ฉุกเฉิน

	ลำดับ
	ผังกระบวนการ
	รายละเอียดงาน
	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ค่าเป้าหมาย

	ตัวชี้วัด(KPI)
	

	๑







	 (
เสนอแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง
งานซ่อมฯ
) (
กผค.ชย.ทร. จ่ายงานการซ่อม ฯ
 ให้กองบริหารงาน
) (
A
) (
แผ
น
กา
ร
ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข 
พัสดุสาย ชย
.
ฉุกเฉิน
)
	กผค.ชย.ทร. แจกจ่ายงานซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ให้ กงช. ฯ   จัดทำแบบ ประมาณการ และงวดงาน
และเสนอแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางเฉพาะงานซ่อม ฯ        ในภาพรวม งานละ ๑ ชุด
- กผค.ชย.ทร. พิจารณา งบประมาณ



	ร้อยละ๘๐




ร้อยละ๘๐




๑ แผน

ร้อยละ๘๐



๒ วัน

	-ร้อยละของหน่วยที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่าการซ่อมฯ พัสดุสาย ชย.
- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการแผนการซ่อมฯ พัสดุสาย ชย. 
- จำนวนแผนดำเนินงานที่มีการบูรณาการ
-ร้อยละความสำเร็จของการแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง
- จำนวนเวลาที่ลดลงในการเสนอแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลางงานซ่อมฯ
	กผค.ชย.ทร.
กงช.ชย.ทร.


	๒
	 (
กองบริหารงานช่าง
พิจารณางาน
)


 (
ก
)

	-กงช.ชย.ทร.จัดทำแบบประมาณการ งานซ่อม ฯ และงวดงานแล้วเสร็จส่งให้ กผค.ชย.ทร. ตรวจสอบ
- กผค.ชย.ทร. เสนอ ชย.ทร.ขออนุมัติแบบและประมาณการ งานซ่อม ฯ
-กผค.ชย.ทร. เสนอรายงาน ขอความเห็นชอบให้ซ่อม ฯ พัสดุสาย ชย.
 (
ก
)
	ร้อยละ๘๐


ร้อยละ๘๐




ร้อยละ๘๐


ร้อยละ๘๐

	-ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแบบซ่อมฯ ประมาณการ และงวดงาน
-ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแบบซ่อมฯเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด 
- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดทำแบบซ่อมฯ
-ร้อยละความสำเร็จในการเสนอรายงาน ขอความเห็นชอบให้ซ่อม ฯ พัสดุสาย ชย.
	กงช.ชย.ทร.


	๓
	 (
อนุมัติแผนการ
ซ่อม ฯ 
พัสดุสาย ชย.
) (
ก
) (
กผค.ฯ เสนอรายงาน
ขอความเห็นชอบให้
ซ่อม
 ฯ
และประมาณการ
) (
ร่างบันทึก เสนอ ชย.ทร. ขออนุมัติแบบ 
 และประมาณการ
/
/SPEC
) (
กผค.ชย.ทร.ตรวจสอบงาน
) (
กงช.ฯ จัดทำแบบ
และประมาณการ
) (
กองงาน ฯ จัดทำ 
SPEC
) (
กงช.ชย.ทร.จ่ายงาน
) (
จัดจ้าง
) (
จัดซื้อ
)
	กงช.ชย.ทร.พิจารณางาน
-ถ้าสามารถทำเองได้แจ้งให้    กองงานต่างๆ จัดทำ SPEC ต้องพัสดุที่ต้องนำมาใช้งาน
-ถ้ากินขีดความสามารถให้ดำเนินการจัดทำแบบ และประมาณการเพื่อจัดหาผู้รับจ้างมาดำเนินการ
กผค.ชย.ทร. เสนอ ทร.ขออนุมัติแบบ และประมาณการ และเสนอรายงานขอความเห็นชอบให้ซ่อม ฯ







	ร้อยละ๘๐



ร้อยละ๘๐






ร้อยละ๘๐







ร้อยละ๘๐






ร้อยละ๘๐


๑ วัน
	-ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแบบซ่อมฯ ประมาณการ และงวดงาน
-ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแบบซ่อมฯ/SPECเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด และอื่นๆ
-ร้อยละความสำเร็จในการร่างบันทึก เสนอ ทร. ขออนุมัติแบบซ่อมฯและประมาณการ/SPECเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด
-ร้อยละความสำเร็จของการขอความเห็นชอบให้ซ่อมฯเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด วสท.
-ร้อยละความสำเร็จของอนุมัติแผนการซ่อมพัสดุสาย ชย.
-จำนวนเวลาที่ลดลงในการอนุมัติแผนการซ่อมฯ
	กงช.ชย.ทร.
กงฟ.ฯ
กงค.ฯ
กงย.ฯ
กผค.ชย.ทร.

	๔
	 (
ก
)

 (
สัญญาซื้อ/จ้าง 
การ
ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข
) (
อนุมัติ
) (
ไม่
อนุมัติ
) (
ผู้บริหารพิจารณา
) (
ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
)
	กพสด.ชย.ทร.ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ให้กองงานต่าง ๆ ดำเนินการซ่อม ฯ หรือดำเนินจัดจ้างหาตัวผู้รับจ้างมาดำเนินการซ่อม ฯ 







	ร้อยละ๘๐



ร้อยละ๘๐




ร้อยละ๘๐







@ วัน

ร้อยละ๘๐


@ วัน
	-ร้อยละความสำเร็จการจัดซื้อ/จ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด
-ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดซื้อ/จ้าง
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ คำสั่ง ระเบียบต่าง ๆ หนังสือเวียนของ กวพ.
-จำนวนวันที่ลดลงในการจัดจ้าง
- ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำสัญญา
-จำนวนวันที่ลดลงในการจัดทำสัญญา
	กพสด.ชย.ทร.
ผ.พระธรรมนูญ ฯ



	
	รวมระยะเวลา
	แล้วแต่รายละเอียดของแต่ละงาน
	๒๒
	
	


	
											      ตรวจถูกต้อง
										น.อ.
											(ก้องศักดิ์  ปรีดีคณิต)
											    ผอ.กผค.ชย.ทร.
												 เม.ย.๖๑


กระบวนการย่อยที่ ๒.๒.๒ กระบวนการดำเนินการงานซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย. ฉุกเฉิน
	ลำดับ
	ผังกระบวนการ
	รายละเอียดงาน
	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ค่าเป้าหมาย

	ตัวชี้วัด(KPI)
	

	๑
	 (
อนุมัติ
) (
กองงานต่างๆ พิจารณา
) (
พัสดุ
ที่ใช้ในการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข
) (
ไม่อนุมัติ
) (
C
) (
ผู้รับจ้าง/กองงานต่าง ๆ ดำเนินการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข
)
	ผู้รับจ้าง/กองงานต่าง ๆ ดำเนินการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย. ให้ไปตาม แบบ และรายการที่กำหนดไว้



	ร้อยละ ๘๐


ร้อยละ ๘๐


ร้อยละ ๘๐






	-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการซ่อมฯ 
-ร้อยละความพึงพอใจการซ่อมฯ ตรงตามความต้องการ
-ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
	ผู้รับจ้าง
กงช.ฯ
กงฟ.ฯ
กงค.ฯ
กงย.ฯ


	๒
	 (
ผู้รับจ้าง/กองงานต่างๆ.เสนอผล
การซ่อม ดัดแปลง แก้ไข
)
 (
ไม่อนุมัติ
) (
ก
) (
ผู้ควบคุมงาน/กงช.ฯ 
พิจารณา
) (
อนุมัติ
)
	ผู้รับจ้าง/กองงานต่างๆ เสนอผลการซ่อม ดัดแปลง แก้ไขให้ผู้ควบคุมงาน/กงช.ฯ ทราบ


	ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐


ร้อยละ ๘๐





	- ร้อยละความสำเร็จของตรวจการซ่อมฯ
-ร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนที่ ทร.กำหนด
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
	กงช.ฯ
กงฟ.ฯ
กงค.ฯ
กงย.ฯ
กงช.ชย.ทร.



	๓
	 (
ก
)

 (
แจ้งผลการดำเนินงานให้ คกก.ตรวจการจ้าง/หน่วยเจ้าของาน
) (
พัสดุสาย ชย.ที่พร้อมใช้งาน
)
	คกก.ตรวจการจ้าง/กรช.ฯแจ้งผลการดำเนินงานให้หน่วยเจ้าของานทราบ








	ร้อยละ ๘๐


ร้อยละ ๘๐





	-ร้อยละความสำเร็จการแจ้งผลการดำเนินงานให้หน่วยเจ้าของาน
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
	กรช.ฯ
หน่วยเจ้าของงาน

	
	รวมระยะเวลา
	(แล้วแต่รายละเอียดของแต่ละงาน)
	๑๒
	
	


											
											    ตรวจถูกต้อง
										น.อ.
											(.ก้องเกียรติ  ลึกนุช)
											  ผอ.กงช.ชย.ทร.
											       เม.ย.๖๑





กระบวนการย่อยที่ ๒.๒.๓ กระบวนการควบคุมคุณภาพงานซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย. ฉุกเฉิน
	ลำดับ
	ผังกระบวนการ
	รายละเอียดงาน
	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ค่าเป้าหมาย

	ตัวชี้วัด(KPI)
	

	๑


	 (
อนุมัติ
) (
ไม่อนุมัติ
) (
ผู้บริหารพิจารณา
) (
หน่วยเจ้าของงานตรวจสอบพัสดุ
) (
พัสดุสาย ชย.ที่ซ่อม ฯ แล้ว
) (
D
)
	หน่วยเจ้าของงานทำตรวจสอบการดำเนินงานหากมีข้อแก้ไขให้แจ้ง ผู้รับจ้าง/กองงานต่างๆ ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการใช้งาน




	ร้อยละ ๘๐


ร้อยละ ๘๐
	-ร้อยละความสำเร็จการตรวจรับงานของหน่วยเจ้าของงาน
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
	กงช.ฯ
กงฟ.ฯ
กงค.ฯ
กงย.ฯ
กงช.ชย.ทร.



	๒
	 (
หน่วยเจ้าของงานรับงาน
) (
ก
)
	หน่วยเจ้าของงานรับมอบพัสดุสาย ชย.ที่ดำเนินการซ่อม ฯ

	ร้อยละ ๘๐


ร้อยละ ๘๐

	-ร้อยละความสำเร็จการรับงานของหน่วยเจ้าของงาน
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
	กองงานต่าง ๆกงช.ฯ 
หน่วยเจ้าของงาน



	๓
	 (
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
) (
ก
)
	หน่วยเจ้าของงานทำการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ ชย.ทร.
	ร้อยละ ๘๐



ร้อยละ ๘๐

	-ร้อยละความสำเร็จการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกับหน่วยเจ้าของงาน
-ร้อยละความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการกับหน่วยเจ้าของงาน
	กงช.ฯ
หน่วยเจ้าของงาน


	๔
	
 (
บันทึก สถิติ และผลการประเมิน
 ในไฟล์ 
EXCEL 
หรือฐานข้อมูล
)
 (
พัสดุสาย ชย. พร้อมใช้งาน
)
	กงช.ฯ บันทึก สถิติ และผลการประเมิน ในไฟล์ EXCELหรือฐานข้อมูล แส้วสรุปสถิติงานเข้า-ออกและงานแล้วเสร็จ พร้อมผลการประเมินให้ กงช.ชย.ทร. พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข ทุกเดือนทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน





	ร้อยละ ๘๐



ร้อยละ ๘๐


ร้อยละ ๘๐


	-ร้อยละความสำเร็จการบันทึก สถิติ และผลการประเมิน ในไฟล์ EXCELหรือฐานข้อมูล
-ร้อยละความสำเร็จการส่งผลประเมินให้ ชย.ทร. พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข
-ร้อยละความสำเร็จการซ่อมฯ พัสดุสาย ชย.ให้พร้อมใช้งาน

	กงช.ฯ


	
	รวมระยะเวลา
	(แล้วแต่รายละเอียดของแต่ละงาน)
	๓
	
	


											
											    ตรวจถูกต้อง
										น.อ.
											(.ก้องเกียรติ  ลึกนุช)
											  ผอ.กงช.ชย.ทร.
											       เม.ย.๖๑


