WORK FLOW

CP4 กระบวนการจัดสถานที่

(กำหนดตัวชี้วัด)

หน่วยรับผิดชอบ กรมช่างโยธาทหารเรือ

CP2. กระบวนการสร้าง

พัสดุสาย ชย.

CP3. กระบวนการซ่อม

ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย.

CP4. กระบวนการ

จัดสถานที่

CP 1. กระบวนการสนับสนุน

พัสดุสาย ชย.

CP5. กระบวนการ

พัฒนากำลังพล

CP5.1กระบวนการฝึกอบรมตามแนวทางการรับราชการ

CP 4.1กระบวนการเสนอความต้องการจัดสถานที่

CP 4.2 กระบวนการจัดหาพัสดุ

CP 4.3 กระบวนการดำเนินงาน

CP 4.4 กระบวนการควบคุม

CP2.1กระบวนการวางแผน

CP2.2กระบวนการออกแบบ

CP2.3กระบวนการจัดจ้าง

CP2.4กระบวนการบริหารสัญญา

CP2.5กระบวนการส่งมอบ

CP3.1กระบวนการซ่อมฯ

ตามแผน

CP5.2กระบวนการเพิ่มพูนความรู้ให้กำลังพล

CP3.2กระบวนการซ่อม ฯ

บำรุงฉุกเฉิน

CP 1.3กระบวนการ

เก็บรักษา

CP 1.5กระบวนการ

จำหน่าย

CP1.2กระบวนการจัดหา

CP1.1กระบวนการกำหนด

ความต้องการ

CP 1.4กระบวนการ

แจกจ่าย

CP1.2.2 การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา

CP1.2.1 การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา

CP1.2.5 การจัดซื้อโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market)

CP1.2.4 การจัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ

CP1.2.6 การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

CP1.2.3 การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

ชื่อกระบวนการจัดสถานที่.

หน่วยรับผิดชอบ กองแผนและโครงการ กองการพัสดุกองบริหารงานช่าง คกก.ตรวจรับ

ข้อกำหนดและตัวชี้วัดสำคัญ  need / ข้อกฎหมาย /ประสิทธิภาพ/คุ้มค่า

๒.กระบวนการจัดสถานที่

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดงาน | ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าเป้าหมาย | ตัวชี้วัด(KPI) |  |
| ๑ | การจัดสถานที่งานพิธี ก A กระบวนการเสนอความต้องการ จัดสถานที่ | เจ้าของงานเสนอความต้องการงานพิธี เข้ามาที่ กงช.ชย.ทร. ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลต่างๆ รับทราบความต้องการของหน่วยจากการประชุม ให้บันทึกความต้องการตามแบบฟอร์มเสนอความต้องการงานพิธี (Check List) | - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ ๑ แผน | -ร้อยละของหน่วยที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่าการเสนอความต้องการจัดสถานที่เป็นไปตามแผนที่กำหนด -ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการเสนอความต้องการจัดสถานที่ -ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการเสนอความต้องการจัดสถานที่ตรงตามความต้องการ - ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการเสนอความต้องการจัดสถานทีได้สง่างาม สมเกียรติ - จำนวนแผนดำเนินงานที่มีการบูรณาการ | กผค.ชย.ทร. ผ.บริหารงานพิธี กงช.ชย.ทร. |
| ๒ | ก อนุมัติ ผู้บริหารพิจารณา กระบวนการจัดหาพัสดุ ไม่อนุมัติ | เมื่อต้องใช้วัสดุ ให้ออกใบเบิกวัสดุ ไปที่ กพสด.ชย.ทร. เพื่อให้ดำเนินการจัดหาพัสดุ | - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละของหน่วยที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่าการจัดหาพัสดุเป็นไปตามแผนที่กำหนด - ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดหาพัสดุ - ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดหาตรงตามความต้องการ - ร้อยละของหน่วยที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่าการจัดหามีมาตรฐานในการดำเนินการ -ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ อทร.๔๐๐๑ | กพสด.ฯ นธน. ฯ |
| ๓ | ข กระบวนการดำเนินการ | กงช.ชย.ทร. ติดตามเร่งรัด และกำกับดูแลการปฏิบัติของกองงานต่าง ๆรวมทั้งประสานงานกับหน่วยเจ้าของงาน ตั้งแต่การเริ่มเข้าทำงาน จนงานแล้วเสร็จ | ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๐ ข ร้อยละ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการจัดสถานที่เป็นไปตามแผนที่กำหนด -ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจในการดำเนินกาจัดสถานที่ -ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจการซ่อมฯ ตรงตามความต้องการ -ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจการจัดสถานที่ได้อย่างมีมาตรฐาน -ร้อยละความสำเร็จในการจัดสถานที่เป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ หนังสือเวียนของ กวพ ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง ๒๕๕๑ วสท. | กงช.ชย.ทร. กงฟ.ฯ กงค.ฯ กงย.ฯ หน่วยเจ้าของงาน |
| ๔ | เจ้าของงาน ฯพิจารณา พิจารณา ไม่รับงาน รับงาน สถานที่พร้อมจัดงานพิธี กระบวนการควบคุมคุณภาพ | หน่วยเจ้าของลงนามปิดงาน และประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของ ชย.ทร. บันทึก สถิติ และผลการประเมิน ในไฟล์ EXCEL หรือฐานข้อมูลสรุปสถิติงานเข้า-ออกและงานแล้วเสร็จ พร้อมผลการประเมินให้ กงช.ชย.ทร. พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข ทุกเดือนทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน | ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๐ | -ร้อยละของหน่วยเจ้าของมีความพึงพอใจในคุณภาพการจัดสถานที่ฯ -ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดสถานที่ตรงตามความต้องการ -ร้อยละของหน่วยเจ้าของงานมีความพึงพอใจคุณภาพการจัดสถานทีได้สง่างาม สมเกียรติ | กงช.ชย.ทร... หน่วยเจ้าของงาน |
|  | รวมระยะเวลา |  | ๒๐ |  |  |

กระบวนการย่อยที่ ๒.๑ การเสนอความต้องการจัดสถานที่

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดงาน | ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าเป้าหมาย | ตัวชี้วัด(KPI) |  |
| ๑ | หน่วยมีบันทึกหรือข่าวขอรับ การสนับสนุนจัดสถานที่ แผนจัดสถานที่งานพิธี A | หน่วยมีบันทึกหรือข่าวขอรับการสนับสนุนจัดสถานที่เข้ามาที่ กงช.ฯ ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่องาน หน่วยที่เสนอความต้องการ เลขที่หนังสือ วันที่เข้า วันจัดงาน วันที่ต้องเข้างาน สถานที่จัดงาน ผู้ติดต่อประสานงาน | - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จของการรับข้อมูลจากบันทึกหรือข่าวขอรับการสนับสนุนจัดสถานที่ -ร้อยละความสำเร็จของการบันทึกข้อมูลต่างๆของหน่วย ผู้ขอรับการสนับสนุน | กผค.ชย.ทร. แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร. |
| ๒ | ก ผู้บริหารพิจารณา กงช.ฯ ประสานเพื่อทราบความต้องการหรือจากการประชุม อนุมัติ ไม่อนุมัติ | กงช.ฯ ประสานเพื่อทราบความต้องการหรือจากการประชุมสถานที่ รายละเอียดความต้องการ ระดับความเร่งด่วน หรืออาจได้รับทราบความต้องการของหน่วยจากการประชุม ให้บันทึกความต้องการตามแบบฟอร์มเสนอความต้องการ | - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จของติดต่อประสานเพื่อทราบรายละเอียดของความต้องการ ความเร่งด่วน -ร้อยละความสำเร็จของการบันทึกความต้องการตามแบบฟอร์มเสนอความต้องการ -ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการเสนอความต้องการจัดสถานทีได้สง่างาม สมเกียรติ | กงช.ชย.ทร. เจ้าของงาน |
| ๓ | กงช.ฯ ออกใบสั่งงาน ก | กงช.ฯ ออกใบสั่งงานตามที่ได้รับทราบความต้องการ ไปที่กองงานต่างๆ | - ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จของการออกใบสั่งงานตามที่ได้รับทราบความต้องการ ไปที่กองงานต่างๆ | กงช.ชย.ทร. กงฟ.ฯ กงค.ฯ กงย.ฯ หน่วยเจ้าของงาน |
| ๔ | ไม่ใช่ ใช่ กระบวนการดำเนินงาน กงช.ชย.ทร. พิจารณาจัดหา กรช.ฯ ออกใบเบิกพัสดุ | กงช.ฯ ตรวจสอบว่าต้องจัดหาวัสดุเพิ่มเติมหรือไม่ (โดยตรวจสอบกับรายการทรัพยากรที่มีอยู่ ) หากต้องใช้ให้ออกใบเบิกพัสดุ หากไม่ต้องการจัดหาพัสดุให้ดำเนินงานจัดสถานที่ | - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบจัดหาวัสดุเพิ่มเติม -ร้อยละของหน่วยที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่าการจัดหาเป็นไปตามแผนที่กำหนด -ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดหา - ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดหาตรงตามความต้องการ -ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้าง ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ | กงช.ชย.ทร... หน่วยเจ้าของงาน |
|  | รวมระยะเวลา |  | ๑๕ |  |  |

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(พรชัย  จ้อยจำรูญ)

ผอ.กงช.ชย.ทร.

มิ.ย.๖๐

กระบวนการย่อยที่ ๒.๒ การจัดหาพัสดุ

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดงาน | ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าเป้าหมาย | ตัวชี้วัด(KPI) |  |
| ๑ | B ใบเบิกพัสดุ กพสด.ชย.ทร.ออกใบจัดหา และลงระบบ | กพสด.ชย.ทร.ออกใบจัดหาพัสดุที่ใช้ในการจัดสถานที่ ตามที่ กงช.ฯ เสนอใบเบิกพัสดุ | - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จของการออกใบจัดหาพัสดุ -ร้อยละความสำเร็จในการออกใบจัดหาเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด | หมวดควบคุม กพสด.ชย.ทร.. |
| ๒ | กผค.ชย.ทร.จัดสรร งป. | กผค.ชย.ทร.จัดสรรงบประมาณในการจัดหาพัสดุ | - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาพัสดุ -ร้อยละความสำเร็จในการการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด | กผค.ชย.ทร. |
| ๓ | ก ชย.ทร. เห็นชอบ | กพสด.ชย.ทร. เสนอขอความเห็นชอบจัดหาพัสดุจาก จก ชย.ทร. ผ่าน กผค.ชย.ทร. | - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จของการเสนอความเห็นชอบการจัดหาพัสดุ -ร้อยละความสำเร็จในการการเสนอความเห็นชอบการจัดหาพัสดุเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม | หมวดจัดหา /หน.พัสดุช่าง หก.กพสด.ชย.ทร. |
| ๔ | ก กพสด.ชย.ทร. จัดหาพัสดุ | กพสด.ชย.ทร.จัดหาผู้ขาย เสนอราคาฯ เสนอ ชย.ทร. ขออนุมัติซื้อพร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับ หรือกรรมการตรวจรับ แล้วแต่กรณี พร้อมหนังสือตกลงซื้อโดยเสนอผ่าน กผค.ชย.ทร. | - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาพัสดุ -ร้อยละความสำเร็จในการการจัดหาพัสดุเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม | กพสด.ฯ นธน.ฯ |
| ๕ | กผค.ชย.ทร.ตัดยอด งป. | กผค.ชย.ทร.ตัดยอดงบประมาณที่ใช้ในการจัดหาครั้งนี้ ออกจากยอดงบประมาณที่ได้รับจาก ทร. | - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จของการตัดยอดงบประมาณในการจัดหาพัสดุ -ร้อยละความสำเร็จในการการตัดยอดงบประมาณเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร. กำหนด | กผค.ฯ |
| ๖ | อนุมัติ ไม่อนุมัติ ผู้บริหารพิจารณา ชย.ทร. อนุมัติ | จก.ชย.ทร.อนุมัติซื้อ/จ้างพัสดุ ตามรายการที่เสนอ | - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จของการอนุมัติจัดหาพัสดุ -ร้อยละความสำเร็จในการการอนุมัติจัดหาพัสดุเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ ระเบียบ ข้อบังคับที่ ทร. กำหนด | ชย.ทร... |
| ๗ | ลง po ข | เจ้าหน้าที่พัสดุ ลง po ในระบบจัดซื้อ จัดจ้าง | - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จของการลง PO ในระบบจัดซื้อ/จ้าง -ร้อยละความสำเร็จในการลง PO ในระบบจัดซื้อ/จ้างเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร. กำหนด | จนท.ลงระบบ RTN ERP |
| ๘ | ข ผู้รับจ้างส่งพัสดุ พัสดุที่ใช้ในการจัดสถานที่ | ผู้รับจ้างที่ได้รับงานจัดส่งพัสดุให้ คกก.ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องตามที่จัดหาไว้แล้วส่งพัสดุไปในในการจัดสถานที่ | - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จของการตรวจรับพัสดุ -ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดหาตรงตามความต้องการ -ร้อยละความสำเร็จในการการตรวจรับพัสดุเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ ระเบียบ ข้อบังคับที่ ทร. กำหนด | คกก.ตรวจรับพัสดุ |
|  | รวมระยะเวลา |  | ๖ |  |  |

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(สุรินทร์  เกษงาม)

หก.กพสด.ชย.ทร.

มิ.ย.๖๐

กระบวนการย่อยที่ ๒.๓ การดำเนินงานจัดสถานที่

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดงาน | ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าเป้าหมาย | ตัวชี้วัด(KPI) |  |
| ๑ | C พัสดุที่ใช้ในการจัดสถานที่ ผ.งานพิธีและกองงานต่าง ๆ ดำเนินการจัดสถานที่ | แผนกบริหารงานพิธี กงช.ชย.ทร.เข้าร่วมประชุมดำเนินงานตามที่ประชุมต้องการ จัดทำแบบ พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย วางแผนการดำเนินงาน ประสานกับ กองงานต่าง ๆ คือ กองงานไฟฟ้า กองงานเครื่องกล และกองงานโยธา ดำเนินการจัดสถานที่ตามที่ได้กำหนดไว้ | - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดสถานที่ -ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพดำเนินงานจัดสถานที่ตรงตามความต้องการ -ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานจัดสถานที่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด พรบ.อาคาร ฯ วสท.และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ผ.บริหารงานพิธี กงช.ฯ กงฟ.ฯ กงค.ฯ กงย.ฯ |
| ๒ | ก กงช.ชย.ทร.กำกับดูแลการจัดสถานที่ | กงช.ชย.ทร. ติดตามเร่งรัด และกำกับดูแลการปฏิบัติของกองงาน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยเจ้าของงาน ตั้งแต่การเริ่มเข้าทำงาน จนงานแล้วเสร็จให้เป็นตามความต้องการที่กำหนดไว้ | - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ ๑ วัน ๑ ระบบ | -ร้อยละความสำเร็จของการกำกับดูแลการจัดสถานที่ -ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดสถานที่ได้ สง่างาม สมเกียรติ -จำนวนเวลาที่ลดลงในการจัดสถานที่ -จำนวนระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่ | กงช.ชย.ทร. |
| ๓ | ก สถานที่จัดงาน แจ้งผลการดำเนินงานให้หน่วยเจ้าของาน | ผ.บริหารงานพิธี กรช.ฯแจ้งผลการดำเนินงานให้หน่วยเจ้าของานทราบ | - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งผลการดำเนินงานให้หน่วยเจ้าของงาน -ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดสถานที่ได้ทันเวลา -ร้อยละความสำเร็จในการจัดสถานที่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามที่หน่วยผู้ใช้งานต้องการ | กรช.ฯ หน่วยเจ้าของงาน |
|  | รวมระยะเวลา |  | ๗ |  |  |

ตรวจถูกต้อง

น.อ.หญิง

(นิภาวรรณ  เนตรโรจน์)

หน.บริหารงานพิธี กงช.ชย.ทร.

มิ.ย.๖๐

กระบวนการย่อยที่ ๒.๔ การควบคุมคุณภาพ

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดงาน | ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าเป้าหมาย | ตัวชี้วัด(KPI) |  |
| ๑ | อนุมัติ ไม่อนุมัติ ผู้บริหารพิจารณา หน่วยเจ้าของงานตรวจสอบสถานที่ สถานที่จัดงานที่จัดขึ้น D | หน่วยเจ้าของงานทำตรวจสอบการดำเนินงานจัดสถานที่หากมีข้อแก้ไขให้แจ้ง ผ.บริหารงานพิธี ฯ ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการ | ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบสถานที่ของหน่วยเจ้าของงาน - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม | ผ.บริหารงานพิธี กงช.ฯ หน่วยเจ้าของงาน |
| ๒ | ก หน่วยเจ้าของงานลงนามปิดงาน | หน่วยเจ้าของงานลงนามปิดงาน | ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จการรับงานของหน่วยเจ้าของงานและลงนามปิดงาน - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม | กงช.ฯ หน่วยเจ้าของงาน |
| ๓ | ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ก | หน่วยเจ้าของงานทำการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ ชย.ทร. | ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกับหน่วยเจ้าของงาน -ร้อยละความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการกับหน่วยเจ้าของงาน | กงช.ฯ หน่วยเจ้าของงาน |
| ๔ | บันทึก สถิติ และผลการประเมิน ในไฟล์ EXCEL หรือฐานข้อมูล สถานที่พร้อมจัดงาน | กรช.ฯ บันทึก สถิติ และผลการประเมิน ในไฟล์ EXCELหรือฐานข้อมูลแส้วสรุปสถิติงานเข้า-ออกและงานแล้วเสร็จ พร้อมผลการประเมินให้ กงช.ชย.ทร. พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข ทุกเดือนทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน | ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จการบันทึก สถิติ และผลการประเมิน ในไฟล์ EXCELหรือฐานข้อมูล -ร้อยละความสำเร็จการส่งผลประเมินให้ ชย.ทร. พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข -ร้อยละความสำเร็จการจัดสถานที่ให้พร้อมจัดงาน | กงช.ฯ |
|  | รวมระยะเวลา | (แล้วแต่รายละเอียดของแต่ละงาน) | ๕ |  |  |

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(พรชัย  จ้อยจำรูญ)

ผอ.กงช.ชย.ทร.

มิ.ย.๖๐